**CC-04-2019-AMTIF-OT04**

**Aviso de Movilización Tipo Inspección Federal MAAMTIF**

**Reporte de Defectos**

**Versión 1.0**

**Fecha 31/10/2019**

**Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 30/10/2019 | 0.1 | Elaboración del Documento | Margarita García Rivera |
| 30/10/2019 | 0.2 | Revisión por Administrador | Alberto Zamora Luna |
| 30/10/2019 | 0.3 | Revisión por QA | Denia Robles Tomás |
| 31/10/2019 | 0.4 | Ajuste por revisión de QA | Javier González Hernández |
| 31/10/2019 | 0.5 | Revisión por DTI | Ana Karen Huitron Castañeda |
| 31/10/2019 | 1.0 | Ajuste por revisión y Versión final | Margarita García Rivera |

|  |
| --- |
| **Información del Documento** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador del Proyecto** | **CC-04-2019-AMTIF-OT04** |
| **Nombre del Proyecto** | **Aviso de Movilización Tipo Inspección Federal MAAMTIF** |
| **Objetivo:** | **Dar seguimientos a los hallazgos encontrados dentro del proceso de pruebas ya sea para solventar incidentes y/o generar posibles mejoras.** |

|  |
| --- |
| **Clasificación de los Defectos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Severidad** | **Descripción** |
| Critico | El defecto es crítico en términos de afectar el alcance, hay un riesgo de la seguridad de la información o inhabilita al usuario el continuar usando el producto. |
| Alto | No cumple con la funcionalidad esperada o con alguna regla de negocio. El mismo defecto ocurre en varios módulos o secciones del producto de software. |
| Medio | Un defecto que afecta un requisito no primordial en el producto de software. |
| Bajo | El defecto no afecta de ninguna forma el desempeño del producto, por ejemplo, son defectos estéticos y errores gramaticales. |

| **Tipo de Hallazgos** | **Estatus** | | | **Total, de Hallazgos** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abiertos** | **Rechazados** | **Cerrados** |
| **Defectos** | 34 |  | 34 | 34 |
| **Mejoras** |  |  |  |  |

| **Severidad** | **Estatus Defectos** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abiertos** | **Rechazados** | **Cerrados** |
| **Crítica** | 1 |  | 1 |
| **Alta** | 1 |  | 2 |
| **Media** | 5 |  | 5 |
| **Baja** | 27 |  | 27 |

| **Equipo de Calidad** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha del hallazgo** | **Tipo** | **Severidad** | **Descripción del hallazgo** | **Recomendación** | **Estatus** |
| 1 | 23/10/2019 | Defecto | Bajo | FAVICON de la página no coincide con el de las páginas de gob.mx. | Homologar FAVICON a él establecido por las páginas de gob.mx. de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 2 | 23/10/2019 | Defecto | Critica | Existe la opción de "Regresar" en la vista menú el cual tiene la funcionalidad de regresar a la vista registro TIF. | Debe de existir la opción de "Salir" remplazando la opción “Regresar”, respetando la funcionalidad del botón Salir el cual es "permitir cerrar sesión en el sistema". | Cerrado |
| 3 | 23/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Ingreso TIF’ la posición de botones “Salir”, “Limpiar” y “Aceptar” es incorrecta. La clase del botón “Salir” no es correcta. | La posición de los botones debe ser la siguiente:  “Salir”, “Limpiar” y “Aceptar”.  El botón “Salir” debe aparecer con la clase 'btn btn-danger' de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 4 | 23/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Ingreso TIF’ el mensaje de campos obligatorios cuando no se coloca ningún dato en los campos “N° TIF” y “Clave” aparece con la primera letra en minúscula como se muestra en seguida “este campo es obligatorio”. | El mensaje debe aparecer con la primera letra en mayúscula como se muestra en seguida “Este campo es obligatorio” de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 5 | 23/10/2019 | Defecto | Bajo | El campo de "Establecimiento TIF de origen" tiene el \* de campo obligatorio y el cual también cuenta con la leyenda “\* Estos campos son requeridos”. | El campo de "Establecimiento TIF de origen" no debe llevar el \* ya que de acuerdo a lo indicado nunca va a desplegar dos TIF; de igual forma se deberá de quitar la leyenda de “\* Estos campos son requeridos” de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 6 | 23/10/2019 | Defecto | Bajo | Cuando se realiza una búsqueda en la vista de “Establecimiento destino” ya sea por TIF u Otro al no encontrar resultados no aparece ningún mensaje. | Al realizar la búsqueda en la vista de “Establecimiento de destino” ya sea por TIF u Otro en caso de no encontrar resultados se debe mostrar un mensaje de “El establecimiento no fue encontrado”, eliminando la leyenda que esta abajo del campo "Nombre del establecimiento seleccionado" y la clase ‘class="alert alert-danger"’ de acuerdo con grafica base. | Cerrado |
| 7 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento origen’ el botón “Cancelar” aparece con una clase incorrecta. | El botón “Cancelar” debe aparecer clase 'btn btn-danger' de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 8 | 24/10/2019 | Defecto | Media | En la vista ‘Establecimiento destino’ el botón de “Nuevo” se encuentra habilitado, sin realizar ninguna acción de búsqueda o se seleccione la opción “Otro”. | El botón “Nuevo” solo se debe habilitar hasta que se realice una búsqueda o se seleccione la opción “Otro”. | Cerrado |
| 9 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento destino’ el botón de “Cancelar” aparece con una clase incorrecta y la posición de los botones es la siguiente: | El botón “Cancelar” debe aparecer clase 'btn btn-danger' y la posición de los botones debe ser la siguiente:  Anterior-Cancelar-Siguiente de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 10 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento destino’ el estilo y / o tamaño de la letra de el botón “Buscar” no es el mismo que los demás botones que tiene la pantalla. | Homologar el estilo y / o tamaño de letra del botón "Buscar" bebe ser igual al de los demás botones que tiene la pantalla de acuerdo con los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 11 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento destino’ al dar clic en el botón “Buscar” sin introducir ningún dato en la búsqueda muestra el mensaje “Requerido” debajo del campo de búsqueda. | Al dar clic en el botón “Buscar” sin introducir ningún dato en la búsqueda se debe mostrar un mensaje en la parte superior, el cual debe decir lo siguiente “¡Error! No ha definido un criterio de búsqueda” y se debe eliminar el mensaje debajo del campo de búsqueda. | Cerrado |
| 12 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | Cuando se crea un nuevo establecimiento y se escribe el nombre de este en el campo "Nombre del establecimiento seleccionado" este se puede escribir con mayúsculas o minúsculas y se pueden introducir más de 100 caracteres. | Al crear un nuevo establecimiento y se introduzca el nombre de este en el campo” Nombre del establecimiento seleccionado” debe estar en mayúscula y con un máximo de 100 caracteres, sin importar si el teclado está en mayúsculas o minúsculas. | Cerrado |
| 13 | 24/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento destino’ al crear un nuevo establecimiento y dar clic en el botón “Guardar” sin colocar ningún dato en los campos, no aparece ningún mensaje debajo de los campos y en el mensaje superior aparece la leyenda de “\*Estos campos son requeridos”. | Al dar clic en el botón “Guardar” sin colocar ningún dato en los campos, debe aparecer el mensaje “Este campo es obligatorio” debajo de los campos y en el mensaje superior debe aparecer la leyenda de “\* Campos obligatorios” de acuerdo con los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 14 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | Al guardar un establecimiento nuevo no se coloca en la parte superior mensaje de que ha sido exitoso el proceso. | Cuando se guarda un establecimiento nuevo se debe de colocar en la parte superior con la clase ’ class="alert alert-success"’ el siguiente mensaje "Se estableció exitosamente el establecimiento". | Cerrado |
| 15 | 25/10/2019 | Defecto | Media | Cuando se genera un nuevo establecimiento al dar el segundo clic en el botón "Guardar" realiza la funcionalidad. | Cuando se genera un nuevo establecimiento al dar un primer clic, se realice la función del botón "Guardar". | Cerrado |
| 16 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | Una vez que se introduzca el establecimiento ya sea por la búsqueda de TIF u Otro y por la opción de "Nuevo", no se limpia el campo de búsqueda. | Una vez que se introduzca el establecimiento ya sea por la búsqueda de TIF u Otro y por la opción de "Nuevo", el campo de búsqueda debe de limpiarse. | Cerrado |
| 17 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | Al dar clic en el botón “Nuevo” en el módulo de “Establecimiento de destino” no cambia la etiqueta en el campo del Nombre. | Cuando se le dé clic al botón "Nuevo" en el módulo de "Establecimiento de destino" debe de cambiar la etiqueta en el campo del Nombre quedando de la siguiente forma: "Nombre del establecimiento". | Cerrado |
| 18 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista “Resumen” los botones de “Anterior” y “Cancelar” no están en la posición correcta. | En la vista “Resumen” se requiere cambiar los botones “Anterior” y “Cancelar”, quedando de la siguiente manera:  Anterior-Cancelar-Crear aviso de movilización de acuerdo con los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 19 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | El botón “Cancelar” aparece con la clase incorrecta y ambos botones están desalineados en la vista de “Agregar trasporte”. | El botón “Cancelar” debe tener la clase ‘class="btn btn-danger"’ y ambos botones deben estas alineados en la vista de “Agregar transporte” de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 20 | 25/10/2019 | Defecto | Bajo | En la ventana de ‘Agregar Transporte’ no se limitan los caracteres en los campos de ‘Fleje’ y ‘Placa de contenedor’. | En la venta de 'Agregar Transporte' se requiere limitar a 20 caracteres el campo de 'Fleje' y 10 caracteres el campo de 'Placa del contenedor'. | Cerrado |
| 21 | 28/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista de Resumen aparece el dato de ‘Procedencia’ como ‘AMBOS’. | Se requiere cambiar el dato de ‘Procedencia’ a ‘Nacional e importado’, en la vista de ‘Resumen’. | Cerrado |
| 22 | 28/10/2019 | Defecto | Media | En la vista ‘Agregar lote’ al agregar una ‘Fecha de sacrificio’ automáticamente se llenan los campos de ‘Fecha de proceso’ y ‘Fecha de empaque’. | Se debe registrar cada fecha que se introduce al agregar un lote y no se deben poner automáticamente. | Cerrado |
| 23 | 28/10/2019 | Defecto | Media | En la vista ‘Productos’ al agregar 10 lotes y/o productos se genera una lista y esto hace muy extensa la página. | En la vista de productos, al ingresar más de 10 productos y/o lotes debe aparecer la barra de desplazamiento. | Cerrado |
| 24 | 28/10/2019 | Defecto | Media | En la vista de ‘Trasporte’ al registrar más de 10 trasportes, se hace una lista y la página se vuelve muy extensa. | Al registrar más de 10 trasportes debe mostrarse una barra de desplazamiento, sin que la página se alargue. | Cerrado |
| 25 | 28/10/2019 | Defecto | Bajo | En el módulo de resumen en la sección de “Productos” se desglosa la información de trasportes y lotes. | En el módulo de resumen en la sección de “Productos” se debe colocar un “scroll” que permita desplazar y mostrar la tabla completa de trasportes y lotes. | Cerrado |
| 26 | 28/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Agregar trasporte’ cuando no se coloca ningún dato en los campos y se da clic en el botón ‘Agregar’ no aparece ningún mensaje en la parte superior ni se muestra la leyenda de campos obligatorios. | En la vista ‘Agregar trasporte’ cuando no se coloca ningún dato en los campos y se le da clic en el botón “Agregar” debe de aparecer el mensaje “Este campo es obligatorio”.  De igual forma el mensaje superior debe de cambiar, quedando de la siguiente manera “No has llenado los campos requeridos. Por favor verifica.”  Agregar la leyenda: “\* Campos obligatorios” de acuerdo a grafica base. | Cerrado |
| 27 | 28/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista de ‘Resumen’ la tabla 'Productos' no se muestra los totales de 'Cantidad (Kg)' y 'Lotes'. | Se deben mostrar los totales de 'Cantidad (Kg)' y 'Lotes' en la vista ’Resumen’, así como se muestra en la vista de ‘Productos’. | Cerrado |
| 28 | 29/10/2019 | Defecto | Alta | En la vista ‘Producto’ al momento de agregar los lotes en la tabla se añaden los datos en una sola fila. | Una vez que se agreguen lotes la tabla debe de mostrar los datos ingresados en forma de pila o lista. | Cerrado |
| 29 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Establecimiento destino’ al no colocar ningún dato en los campos y se da clic en el botón “Siguiente” aparece el mensaje ‘Este dato es requerido’.  Los campos que tienen ‘\*’ no aparecen en rojo.  El mensaje superior contiene el texto ‘¡Error! No ha definido todos los valores que se solicitan’. | Cuando no se coloca ningún dato en los campos y se le da clic en el botón “Siguiente” debe de aparecer el mensaje “Este campo es obligatorio” debajo de todos los campos que tengan el \*.  De igual forma el mensaje superior debe de cambiar, quedando de la siguiente manera “No has llenado los campos requeridos. Por favor verifica.”  Cambiar la leyenda de “\* Estos campos son requeridos”, a “\* Campos obligatorios” de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 30 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista de ‘Resumen’ los botones aparecen dentro del mensaje que se obtiene al dar clic en el botón “Crear aviso de movilización”. | Una vez generando la 'Solicitud de Aviso TIF' los botones 'Imprimir hoja' e 'Imprimir aviso' deben estar fuera del mensaje que se obtiene como resultado al momento de Crear el aviso. | Cerrado |
| 31 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista ‘Resumen’ la clase del botón “Salir no es la correcta”. | El botón 'Salir' debe tener la clase: 'class = "btn btn-danger"' de acuerdo a los lineamientos de grafica base. | Cerrado |
| 32 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | En la vista donde se ingresan los datos del establecimiento TIF existe un link para descargar el manual. | Se debe de quitar el link de "Descarga el manual de la aplicación", ya que solo debe de aparecer en el inicio de sesión. | Cerrado |
| 33 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | Cuando se ingresa al sistema con un usuario o contraseña errónea aparece el siguiente mensaje: "¡Error! usuario sin privilegios o usuario no existe". | Debe iniciar con mayúscula la palabra usuario quedando de la siguiente manera: "¡Error! Usuario sin privilegios o usuario no existe". | Cerrado |
| 34 | 29/10/2019 | Defecto | Bajo | Cuando se cancela el crear un nuevo establecimiento, el sistema manda el siguiente mensaje: "¿Desea cancelar la inserción del nuevo establecimiento?". | Cuando se cancela el crear un nuevo establecimiento, el sistema debe de mostrar el siguiente mensaje: "¿Desea cancelar el registro del nuevo establecimiento?". | Cerrado |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Calidad** | | | | |
| **No.** | **Revisó** | **Modulo o Ruta** | **Ciclo** | **Caso de prueba** |
| 1 | Margarita García Rivera | Módulo de Inicio  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/ | 1 | N/A |
| 2 | Margarita García Rivera | Módulo de bienvenida  <https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo_amtif/pages/representanteLegal.xhtml> | 1 | N/A |
| 3 | Margarita García Rivera | Módulo de ingreso TIF  <https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo_amtif/login.xhtml> | 1 | CP005 |
| 4 | Margarita García Rivera | Módulo de ingreso TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/login.xhtml | 1 | CP007 |
| 5 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud de aviso TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/bienvenida.xhtml | 1 | CP009 |
| 6 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP010 |
| 7 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoOrigen.xhtml | 1 | CP009 |
| 8 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP010 |
| 9 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP009 |
| 10 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP010 y CP011 |
| 11 | Margarita García Rivera | Modulo solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP010 |
| 12 | Margarita García Rivera | Módulo solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP014 |
| 13 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP015 |
| 14 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP014 |
| 15 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP014 |
| 16 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP009 |
| 17 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP014 |
| 18 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP009 |
| 19 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/transporte.xhtml | 1 | CP036 |
| 20 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/transporte.xhtml | 1 | CP036 |
| 21 | Javier González Hernández | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP009 |
| 22 | Javier González Hernández | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/productos.xhtml | 1 | CP028 |
| 23 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/productos.xhtml | 1 | CP022 |
| 24 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/transporte.xhtml | 1 | CP036 |
| 25 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP009 |
| 26 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/transporte.xhtml | 1 | CP036 |
| 27 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP009 |
| 28 | Javier González Hernández | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/productos.xhtml | 1 | CP022 y CP028 |
| 29 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml |  | CP013 |
| 30 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP048 y CP046 |
| 31 | Margarita García Rivera | Módulo de solicitud TIF  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/resumen.xhtml | 1 | CP050 |
| 32 | Margarita García Rivera | Módulo de bienvenida  <https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo_amtif/pages/representanteLegal.xhtml> | 1 | CP005 |
| 33 | Margarita García Rivera | Módulo de Inicio  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/ | 1 | CP002 |
| 34 | Margarita García Rivera | Módulo de Inicio  https://adessistemas.senasica.gob.mx/nuevo\_amtif/pages/solavisotif/establecimientoDestino.xhtml | 1 | CP014 |

| **Equipo de Calidad** | |
| --- | --- |
| **No.** | **Evidencia del hallazgo** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |

| **Equipo de Desarrollo** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha de rechazo del hallazgo** | **Estatus** | **Fecha de corrección** | **Justificación o comentarios** |
| 1 | 23/10/2019 | Corregido | 23/10/2019 | Se atendió solicitud de cambio FAVICON. |
| 2 | 23/10/2019 | Corregido | 23/10/2019 | Se atendió la solicitud y se cambió la opción “Regresar” por la opción “Salir”. |
| 3 | 23/10/2019 | Corregido | 24/10/2019 | Se atendió petición de cambio de posición de botones “Salir”, “Regresar” y” Limpiar”, así como también el cambio de color del botón “Salir”. |
| 4 | 23/10/2019 | Corregido | 24/10/2019 | Se realizó la corrección del texto de campos obligatorios. |
| 5 | 23/10/2019 | Corregido | 24/10/2019 | Se quitó el \* del campo "Establecimiento TIF de origen" |
| 6 | 23/10/2019 | Corregido | 24/10/2019 | Se atendió la solicitud de mensaje. |
| 7 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se realizó el cambio de color al botón “Cancelar”. |
| 8 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se realizó cambio. |
| 9 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se realizó el cambio de la posición de botones y de color. |
| 10 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se atendió la solicitud de cambio de estilo. |
| 11 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se realizó el cambio de mensaje. |
| 12 | 24/10/2019 | Corregido | 25/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 13 | 24/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se añadieron las validaciones correspondientes a los campos. |
| 14 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se realizó cambio y se integró el mensaje de proceso exitoso. |
| 15 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 16 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 17 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se realizó el cambio en el campo Nombre. |
| 18 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se atendió la solicitud de cambio de posición de botones. |
| 19 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se realizó el cambio de posición y de color de los botones. |
| 20 | 25/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 21 | 28/10/2019 | Corregidos | 28/10/2019 | Se realizó el cambio en el campo ‘Procedencia’. |
| 22 | 28/10/2019 | Corregido | 28/10/2019 | Se atendió el cambio de registro automático de fechas. |
| 23 | 28/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud de cambio de tabla en la vista ‘Productos’. |
| 24 | 28/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud de cambio de tabla en la vista ‘Trasporte’. |
| 25 | 28/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 26 | 28/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se resolvió la solicitud para añadir los mensajes de error. |
| 27 | 28/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud. |
| 28 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud de la tabla ‘Lotes’. |
| 29 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se resolvió la solicitud. |
| 30 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se realizó cambio de posición de botones. |
| 31 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se realizó el cambio. |
| 32 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la petición de cambio para quitar el link. |
| 33 | 29/10/2019 | Corregido | 29/10/2019 | Se atendió la solicitud de mensaje de error. |
| 34 | 29/10/2019 | Corregidos | 29/10/2019 | Se realizó cambio de mensaje. |

| **Equipo de Calidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha de corrección del hallazgo** | **Comentarios** | **Evidencia de corrección del hallazgo** |
| 1 | 23/10/2019 | Se valida el cambio. |  |
| 2 | 23/10/2019 | Correcto |  |
| 3 | 24/10/2019 | Se valida cambio de posición y color de los botones “Salir”, “Regresar” y” Limpiar”. |  |
| 4 | 24/10/2019 | Se validó el cambio. |  |
| 5 | 24/10/2019 | Se validó que se retirara el \* en el campo "Establecimiento TIF de origen". |  |
| 6 | 24/10/2019 | Se valida mensaje. |  |
| 7 | 25/10/2019 | Se validó cambio de color de botón “Cancelar”. |  |
| 8 | 25/10/2019 | Se validó que el botón “Nuevo” este inhabilitado. |  |
| 9 | 25/10/2019 | Se validó el cambio de posición de botones “Anterior”, “Siguiente” y “Cancelar”. |  |
| 10 | 25/10/2019 | Se validó el cambio de estilo de el botón “Buscar”. |  |
| 11 | 25/10/2019 | Se validó el cambio de mensaje de error. |  |
| 12 | 25/10/2019 | Se validó que el campo “Nombre del establecimiento seleccionado” solo recibiera mayúsculas y máximo 100 caracteres. |  |
| 13 | 28/10/2019 | Se validaron los cambios a los campos y el mensaje de error en la parte superior. |  |
| 14 | 28/10/2019 | Se valida mensaje de captura exitosa. |  |
| 15 | 28/10/2019 | Se validó el cambio. |  |
| 16 | 28/10/2019 | Se validó que el campo de búsqueda se limpie al dar clic en “Nuevo”. |  |
| 17 | 28/10/2019 | Se validó que el campo de Nombre. |  |
| 18 | 28/10/2019 | Se validó el cambio de posición de botones “Anterior”, “Cancelar” y “Crear aviso de movilización”. |  |
| 19 | 28/10/2019 | Se validó que los botones de “Cancelar” y “Agregar” estén alineado y con el color correspondiente. |  |
| 20 | 28/10/2019 | Se realizó el cambio de máximo de caracteres. |  |
| 21 | 28/10/2019 | Se validó cambio de dato en el campo ‘Procedencia’. |  |
| 22 | 28/10/2019 | Se validó que al registrar las fechas no se añadieran automáticamente. |  |
| 23 | 29/10/2019 | Se validó que las tablas contaran con un scroll. |  |
| 24 | 29/10/2019 | Se validó que la tabla contara con un scroll. |  |
| 25 | 29/10/2019 | Se validó el cambio. |  |
| 26 | 29/10/2019 | Se validaron los mensajes de error. |  |
| 27 | 29/10/2019 | Se validaron los datos totales de la tabla. |  |
| 28 | 29/10/2019 | Se validaron los cambios a la tabla ‘Lotes’ |  |
| 29 | 29/10/2019 | Se validaron los mensajes de error. |  |
| 30 | 29/10/2019 | Se validó el cambio de posición de botones ‘imprimir hoja’ y ‘imprimir aviso’. |  |
| 31 | 29/10/2019 | Se validó el cambio de botón “Salir”. |  |
| 32 | 29/10/2019 | Se validó que ya no apareciera el link de descarga de manual. |  |
| 33 | 29/10/2019 | Se validó cambio de mensaje de error. |  |
| 34 | 29/10/2019 | Se validó el cambio de mensaje cancelación de registro. |  |

**Firmas**

| Elaboró | Revisó | Validó y Autorizó |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 31/10/2019 | Fecha: 31/10/2019 | Fecha: 31/10/2019 |
| Margarita García Rivera Ingeniero de Pruebas INFOTEC | Subdirección de Tecnologías de la Información  SENASICA | Pedro Valencia García Director de Tecnologías de la Información SENASICA |
| Fecha: 31/10/2019 | Fecha: 31/10/2019 |  |
| Javier González Hernández Ingeniero de Pruebas INFOTEC | Jonatan Romero Ayala Líder de Proyecto INFOTEC |  |
| Fecha: 31/10/2019 | Fecha: 31/10/2019 |  |
| Belén Guadalupe Rodríguez Santana Analista INFOTEC | Anallely Pedrote Sánchez Administrador INFOTEC |  |